Кейс JTI: план подготовки идеального решения по развитию Mirapolis в 2026

Дата подготовки: 15.04.2026. Формат: что сделать самостоятельно vs что делегировать AI.

# 1) Что надо сделать?

Собрать план развития системы Mirapolis на 2026 год после масштабной замены SAP SuccessFactors.

Показать план в двух разрезах: (а) для сотрудников, (б) для функции P&C.

Учесть запуск модулей: myWay (08.2025), Обучение и развитие (08.2025), Рекрутмент (09.2025), Адаптация (02.2026), Кадровый резерв (03.2026).

Дополнительно: предложить, какие еще приложения/процессы можно перенести в Mirapolis.

Подготовить устную защиту на 20–25 минут + ответы на вопросы P&C-директоров.

# 2) Что показал скринкаст платформы (факты для аргументации)

Система уже содержит развитые разделы: Домашняя страница, Инструкции, Каталог мероприятий/обучения, Личный кабинет, Формы оценки, Планы развития, Заявки на обучение, Обратная связь, Календарь, Сертификаты.

Есть сегментация контента и фильтры (глобальное обучение, менеджмент и лидерство, эксклюзивные программы, статусы выполнения), но в ряде выборок отображается «Список пуст».

Присутствуют внешние локальные/глобальные ресурсы и обучающие витрины; часть интерфейса смешивает RU/EN названия и не всегда единообразна.

Есть видимость прогресса и артефактов обучения (сертификаты, планы развития, статусы), но пользовательский путь выглядит фрагментированным между модулями.

Интерфейс функциональный, но перегружен навигацией; важные сценарии для сотрудника и менеджера не выглядят как единый «сквозной путь».

# 3) Принцип «идеального решения»: разделение ролей

Ниже — конкретные задачи с жестким разделением: что лучше сделать тебе (как кандидату и бизнес-владельцу контекста), а что лучше делегировать мне (как AI-аналитику/структуратору/редактору материалов).

| Блок | Что лучше сделать самостоятельно | Что лучше делегировать мне | Выход / артефакт |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Бизнес-контекст и стейкхолдеры | Подтвердить приоритеты JTI в HR на 2026: где самый высокий риск (adoption, качество данных, скорость процессов, управляемость талантов). Собрать ожидания 2–3 реальных стейкхолдеров (HRBP, C&B, L&D/TA). | Собрать stakeholder-map, матрицу интересов/влияния и карту рисков изменений по ролям (сотрудник, менеджер, HR, директор P&C). | 1 слайд «Контекст и критерии успеха» + RACI/Stakeholder matrix. |
| B. Диагностика текущего состояния Mirapolis | Дать мне 5–7 реальных болей из твоего опыта/наблюдений (что мешает людям выполнять задачи быстро и без ошибок). | Оформить диагностику «As-Is»: pain points, первопричины, impact на бизнес, quick wins vs системные изменения. | Таблица «Проблема → Причина → Эффект → Решение». |
| C. Целевой продуктовый дизайн 2026 | Выбрать 3–5 приоритетов, которые ты готова защищать (например: единый путь сотрудника, manager cockpit, data quality, mobile-first, автоматизация напоминаний). | Сделать To-Be ландшафт: employee journeys и P&C journeys, продуктовые эпики, backlog на 2026 по кварталам. | Roadmap 2026 (Q1–Q4) + 2 целевых customer journey. |
| D. Change management и внедрение | Подтвердить реалистичные ограничения (ресурсы, сроки, что политически/организационно сложно внедрить). | Собрать change-план: коммуникации, сеть change champions, обучение менеджеров, воронка adoption, контроль перехода команд. | План внедрения + heatmap рисков + mitigation actions. |
| E. Метрики и эффект для бизнеса | Зафиксировать 6–10 KPI, которые действительно важны руководству (например: completion, time-to-productivity, internal mobility, succession coverage). | Сформировать KPI-tree и систему измерения эффекта: leading/lagging индикаторы, owner, источник данных, частота контроля. | 1 слайд KPI + dashboard blueprint. |
| F. Материалы защиты | Отрепетировать подачу и ответы на «жесткие» вопросы (деньги, приоритеты, риски, почему именно этот порядок изменений). | Собрать тебе финальные артефакты: storyline 20–25 минут, текст спича, список сложных вопросов и сильных ответов, финальную структуру PPT. | Полный пакет защиты: структура слайдов + speaker notes + Q&A kit. |

# 4) Что нужно найти самостоятельно (чек-лист данных до идеального уровня)

Фактический baseline 2025/начало 2026: MAU/WAU, completion rate по модулям, SLA заявок, % пустых/неиспользуемых маршрутов.

Роли и сегменты пользователей: офис/фабрика/GBS, линейные сотрудники/менеджеры/HR.

Топ-10 вопросов в поддержку и топ-10 сбоев пользовательского пути.

Ограничения интеграций (какие системы-источники данных обязательны, где ручные операции).

Требования P&C-директоров к отчетности, контролю и качеству кадрового пайплайна.

# 5) Что сразу отдать мне (чтобы ускорить и усилить результат)

Скриншоты/видео типовых сценариев (особенно проблемные шаги и «пустые списки»).

Любые доступные цифры (даже приблизительные) по использованию модулей и срокам процессов.

Черновик структуры презентации (если есть) или просто список идей в свободной форме.

Твои наблюдения: какие решения точно «зайдут» руководству, а какие — политически рискованные.

Список ожидаемых вопросов от P&C-директоров (если предположения — тоже подойдет).

# 6) Рекомендуемый ритм подготовки (7–10 дней)

День 1–2: собрать baseline + ограничения + боли пользователей.

День 3: утвердить приоритеты и целевую архитектуру 2026.

День 4–5: сформировать roadmap, change-план и KPI-модель.

День 6: собрать презентацию и narrative для 20–25 минут.

День 7: репетиция, усиление Q&A, финальная полировка слайдов.

# 7) Критерии “идеального” решения на защите

Показывает не только функциональность Mirapolis, но и управляемый бизнес-эффект для P&C и бизнеса.

Содержит измеримые KPI и четкий механизм контроля прогресса по кварталам.

Балансирует quick wins и системные изменения (без «магии» и нереалистичных обещаний).

Даёт понятный план изменений для сотрудников, менеджеров и HR-ролей.

Заранее закрывает сложные вопросы директоров по рискам, данным и приоритетам.

Если хочешь, следующим шагом я сразу сделаю тебе: (1) структуру слайдов, (2) готовый текст выступления, (3) пакет Q&A под сложные вопросы P&C-директоров.